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1. DATOS DEL PROYECTO:
Ingrese la información del proyecto en la siguiente tabla:
	Nombre del proyecto
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Entidad formuladora
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Horizonte temporal

	Fecha de inicio estimada
	Haga clic aquí para escribir una fecha.
	Fecha de finalización estimada
	Haga clic aquí para escribir una fecha.



2.  DATOS DEL FORMULADOR

Ingrese los datos de la entidad y del formulador del proyecto. En caso de que sea elaborado por un grupo de profesionales diligencie los datos del representante (director, coordinador, líder, etc.) del equipo
	
	Datos de la entidad formuladora

	Nombre
	Haga clic aquí para escribir texto.	NIT
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Dirección
	Haga clic aquí para escribir texto.	Teléfono
	Haga clic aquí para escribir texto.
	E-mail institucional
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Profesional responsable

	Nombre
	
	Identificación
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Profesión
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Cargo
	Haga clic aquí para escribir texto.	Teléfono
	Haga clic aquí para escribir texto.
	E-mail
	Haga clic aquí para escribir texto.



3. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND):

Plan Nacional de Desarrollo:

· Capítulo: 
Describa aquí el número y nombre del Capitulo asociado al proyecto 

· Lineamientos y Acciones Estratégicas 

· Nombre del Lineamiento:

Describa aquí el lineamiento/estrategia asociado al proyecto 
 
Plan de Desarrollo Departamental: 

· Línea estratégica: 
Describa aquí el Número y nombre de la línea estratégica. 

· Programa: 
Describa aquí el Número y Nombre del programa 

· Objetivo: 
Describa aquí el objetivo del programa. 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR:

· Línea Estratégica del PGAR:
Describa aquí la línea estratégica del PGAR que se articula con el proyecto

Plan de Acción: 

· Programa: 
Describa aquí el Número y nombre del programa 

· Proyecto: 
Describa aquí el Número y nombre del Proyecto 

· Actividad: 
Describa aquí el Número y nombre de la actividad 

4. [bookmark: _Toc445307627][bookmark: _Toc445460620][bookmark: _Toc445461802][bookmark: _Toc445728028]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc445307628][bookmark: _Toc445460621][bookmark: _Toc445461803][bookmark: _Toc445728029]
Localización del proyecto	

En la siguiente tabla incluya la información del área donde será desarrollado el proyecto. De ser necesario, incluya el material cartográfico asociado a la localización específica del proyecto, como un anexo a esta plantilla. En caso de que se conozcan, debe indicar las coordenadas geográficas.

	Región
	Haga clic aquí para escribir texto.	Departamento
	Elija un elemento.
	Municipio
	Haga clic aquí para escribir texto.	Centro poblado
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Vereda
	Haga clic aquí para escribir texto.	Otro
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Resguardo indígena
	Haga clic aquí para escribir texto.	Territorio colectivo
	Haga clic aquí para escribir texto.
	Ubicación geográfica
	Coordenada Norte (N)
	Coordenada Oeste (W)

	
	Máxima
	Haga clic aquí para escribir texto.	Máxima
	Haga clic aquí para escribir texto.
	
	Mínima
	Haga clic aquí para escribir texto.	Mínima
	Haga clic aquí para escribir texto.

Si requiere incluir un conjunto de coordenadas adicionales o información complementaria puede hacerlo en el siguiente campo.
Haga clic aquí para escribir texto.

Factores de decisión para la localización del proyecto.

Defina los factores de decisión para la localización del proyecto, Ejemplo: 

· Medios y costo de transporte
· Disponibilidad y costo de mano de obra
· Cercanías fuentes de abastecimiento
· Factores ambientales
· Cercanías del mercado
· Costo y disponibilidad de terrenos
· Topografía de suelos
· Estructura impositiva y legal
· Disponibilidad de agua, energía
· Comunicaciones	
· Desprenderse de desechos
· Aspectos técnicos, sociales, culturales 

[bookmark: _Toc445307629][bookmark: _Toc445460622][bookmark: _Toc445461804][bookmark: _Toc445728030]Resumen 
Describa de manera resumida las principales características del proyecto (máximo 250 palabras). Esto quiere decir los alcances del proyecto y sus componentes. 
Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307630][bookmark: _Toc445460623][bookmark: _Toc445461805][bookmark: _Toc445728031]
Justificación
Explique la forma en que se espera que el proyecto contribuya a la solución del problema (resultados esperados, coherente con la cadena de valor) y por qué considera que el proyecto debe ser financiado (máximo 250 palabras).
Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307631][bookmark: _Toc445460624][bookmark: _Toc445461806][bookmark: _Toc445728032]Aspectos técnicos 
Describa la(s) metodología(s) que se usarán para el desarrollo del proyecto (la que aplique a cada proyecto, ya sea por norma o por guías metodológicas, etc.), por ejemplo: para un proyecto de formulación de un POMCA, la metodología que se debe usar es la establecida en la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307632][bookmark: _Toc445460625][bookmark: _Toc445461807][bookmark: _Toc445728033]
[bookmark: _Toc445307634][bookmark: _Toc445460627][bookmark: _Toc445461809][bookmark: _Toc445728035]Requisitos legales
En la siguiente tabla indique los requisitos legales relacionados con el desarrollo del proyecto. En “procedimientos necesarios” describa los trámites generales (con sus plazos) que requiere para cumplir el requisito. En “competencias” indique la entidad ante la cual lo debe solicitar. Finalmente señale si el requisito está en trámite o ya lo cumple, y si requiere recursos financieros para tramitarlo o formularlo. En caso de indicar que va a solicitar recursos éstos deben reflejarse en el presupuesto y los plazos en el cronograma del proyecto.
	Requisito
	Aplica
	En trámite
	Cumple
	Se van a solicitar
recursos

	Permiso
	☐	☐	☐	☐
	Autorización
	☐	☐	☐	☐
	Concesión
	☐	☐	☐	☐
	Licencia ambiental
	☐	☐	☐	☐
	Plan de Manejo Ambiental (PMA)
	☐	☐	☐	☐
	Consulta previa
	☐	☐	☐	☐
	Permisos o autorizaciones diferentes a las de carácter ambiental
	☐	☐	☐	☐
	Autorizaciones de propietarios o poseedores de predios
	☐	☐	☐	☐
	Estudio predial de la zona
	☐	☐	☐	☐
	Estudios técnicos[footnoteRef:1] [1:  Geológico, geotécnico, hidráulico, hidrológico, de socavación, etc.] 

	☐	☐	☐	☐
	Otro(s), ¿cuál(es)?
	☐	☐	☐	☐
	Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
	Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
	Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
	Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐



5. [bookmark: _Toc445307645][bookmark: _Toc445460638][bookmark: _Toc445461820][bookmark: _Toc445728046]IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

[bookmark: _Toc445307646][bookmark: _Toc445460639][bookmark: _Toc445461821][bookmark: _Toc445728047]Definición del problema
Describa de forma resumida el problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto.
Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307647][bookmark: _Toc445460640][bookmark: _Toc445461822][bookmark: _Toc445728048]
Antecedentes

Identifique brevemente los antecedentes del proyecto (máximo 250 palabras). Descripción de la situación anterior del problema que se quiere resolver e intervenir. En esta descripción se deben mencionar todos los aspectos relevantes del proyecto: actores involucrados, marco general de la situación, marco institucional, síntesis de la situación y en general todos los puntos relevantes que anteceden al proyecto. Descripción de proyectos que haya desarrollado CORPOCESAR relacionados con la finalidad del proyecto. 
Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307648][bookmark: _Toc445460641][bookmark: _Toc445461823][bookmark: _Toc445728049]
Situación de línea base

Identifique brevemente la situación de línea base del proyecto dependiendo del objetivo de la política al cual se haga referencia. En caso de no tener una línea base actualizada, consolídela con la información disponible indicando las fuentes utilizadas y el año de los estudios realizados (máximo 250 palabras). 
Haga clic aquí para escribir texto.
[bookmark: _Toc445307649][bookmark: _Toc445460642][bookmark: _Toc445461824][bookmark: _Toc445728050]
INCLUIR ARBOL DEL PROBLEMA: 


Análisis de alternativas


Descripción de la alternativa


6. ESTUDIO DE MERCADO: 

Este punto se recomienda apoyarse con el equipo de planeación.





7. OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL.

Especifique el objetivo general del proyecto. 
El objetivo general responde a la pregunta: ¿Qué se espera lograr con el proyecto? Debe apuntar a la solución del problema central. Se redacta el objetivo general iniciando con un verbo regular (terminados en ar, er, ir).

b) Objetivos específicos.

Son situaciones que se deben lograr para llegar al cumplimiento del objetivo general. Los proyectos deben contar con más de un objetivo específico. Si solo un objetivo específico logra un objetivo general, puede haber un error en la identificación del problema central. Es recomendable tener de 3 a 4 objetivos específicos. 

INCLUIR ARBOL DE OBJETIVOS 

8. [bookmark: _Toc445307654][bookmark: _Toc445372596][bookmark: _Toc445469587]PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

[bookmark: _Toc445307655][bookmark: _Toc445372597][bookmark: _Toc445469588]Identificación de los productos y actividades por objetivo específico

Defina los productos y actividades derivados de cada objetivo específico planteado. Los productos son el resultado que se espera al lograr cada objetivo específico,  estos deben ser medibles. Cada objetivo específico debe contar al menos con una meta o producto y cada producto debe contar al menos con una actividad.

	Objetivos
	Productos
	
Actividades 

	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.







9. [bookmark: _Toc445307663][bookmark: _Toc445372605][bookmark: _Toc445469596]INDICADORES

[bookmark: _Toc445307656][bookmark: _Toc445372598][bookmark: _Toc445469589]Definición de los indicadores de producto
En la siguiente tabla incluya la información relacionada con los indicadores que aplican a los productos. En el anexo 1 de la Guía de formulación de proyectos de inversión ambiental se incluyen indicadores sugeridos para este fin. 
	N°
	Producto N°
	Nombre del indicador
	Unidad 

	
	
	
	

	01
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	02
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	03
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	04
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	05
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	06
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	07
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.

 
[bookmark: _Toc445307659][bookmark: _Toc445372601][bookmark: _Toc445469592]Definición de los indicadores de gestión
En la siguiente tabla incluya la información relacionada con los indicadores de gestión que aplican a las actividades. 
	N°
	Actividad N°
	Nombre del indicador
	Unidad

	
	
	
	

	01
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	02
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	03
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	04
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	05
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	06
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	07
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	08
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	09
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	10
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	11
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	12
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.


10. ANÁLISIS DE RIESGOS

Identifique, analice, evalúe y establezca las opciones de manejo de los principales riesgos del proyecto empleando la siguiente tabla.
	Ítem 
	01
	02
	03
	04
	05

	Riesgo
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Clasificación
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Causas (internas y externas)
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Consecuencias
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Impacto
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Probabilidad de ocurrencia
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Opción de manejo
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Acciones específicas
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Responsable
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.



La identificación de los riesgos parte de definir el evento que puede ocurrir, las causas que pueden producir el evento y las consecuencias que tendrían. Durante la identificación se deben distinguir los riesgos internos (propios de la gerencia del proyecto) de los externos (ajenos a la gerencia del proyecto) y se deben considerar todas las etapas.

Como mínimo, el riesgo debe calificarse según dos criterios: 1) el impacto que tiene para el cumplimiento del objetivo del proyecto; y 2) su probabilidad de ocurrencia. A partir de estos dos criterios, debe valorarse cada riesgo (asignársele una zona de riesgo) con base en una tabla como la que se presenta a continuación.
[bookmark: _Toc438034530]
[bookmark: _Toc449086605]Tabla 1. Valoración y evaluación de los riesgos y su estado
	PROBABILIDAD
	IMPACTO

	
	Insignificante (1)
	Menor (2)
	Moderado (3)
	Mayor (4)
	Catastrófico (5)

	Raro (1)
	B
	B
	M
	A
	A

	Improbable (2)
	B
	B
	M
	A
	E

	Posible (3)
	B
	M
	A
	E
	E

	Probable (4)
	M
	A
	A
	E
	E

	Casi seguro (5)
	A
	A
	E
	E
	E

	B: Zona de riesgo baja: asumir el riesgo
M: Zona de riesgo moderado: asumir el riesgo, reducir el riesgo
A: Zona de riesgo alta: reducir el riesgo, evitar o compartir o transferir 
E: Zona de riesgo extrema: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir


Fuente: DAFP (2011).

Luego de definir la zona en la que se encuentra cada riesgo, se establecen las opciones de manejo más adecuadas que permitan minimizar la incertidumbre. Para ello, existen opciones generales que permiten identificar el alcance de las acciones que se pueden desarrollar. En la siguiente tabla se ilustran esas opciones de manejo. 

[bookmark: _Toc435179814][bookmark: _Toc435180465][bookmark: _Toc435893507][bookmark: _Toc438034531][bookmark: _Toc449086606]Tabla 2. Opciones de manejo de riesgos
	Opción de manejo
	Descripción

	Evitar
	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

	Mitigar
	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

	Compartir o transferir
	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.

	Asumir o aceptar
	Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.


Fuente: DAFP (2011).
Luego de seleccionar la opción de manejo de los riesgos, se deben establecer las acciones concretas que se tomarán para conseguir mantenerlos bajo control y además, debe asignarse un responsable al interior del equipo de trabajo para asegurar la ejecución de estas acciones.


11. PRESUPUESTO

[bookmark: _Toc445307664][bookmark: _Toc445372606][bookmark: _Toc445469597]Detalle de costos (costo de las actividades)
Indique el objetivo específico con el que se relaciona cada actividad del proyecto y el costo, el cual debe estar soportado en un APU para cada actividad.
Modelo de presupuesto desglosado por actividades.
	OBEJTIVO ESPECIFICO 1: 
	

	PRODUCTO
	ACTIVIDADES
	INSUMOS
	COSTO

	
	1.1
	I. MANO DE OBRA CALIF
	

	
	
	2. MANO DE OBRA NO CALIF
	

	
	
	3. TRANSPORTE
	

	
	
	4. MATERIALES
	

	
	
	5. MAQUINARIA Y EQUIPO
	

	
	
	6. OTROS GASTOS GENERALES
	

	
	
	TOTAL
	

	
	
	I. MANO DE OBRA CALIF
	

	
	
	2. MANO DE OBRA NO CALIF
	

	
	
	3. TRANSPORTE
	

	
	
	4. MATERIALES
	

	
	
	5. MAQUINARIA Y EQUIPO
	

	
	
	6. OTROS GASTOS GENERALES
	 

	
	
	TOTAL
	

	 
	 
	TOTAL PRODUCTO
	

	OBEJTIVO ESPECIFICO 2: 
	

	2
	2.1
	I. MANO DE OBRA CALIF
	

	
	
	2. MANO DE OBRA NO CALIF
	

	
	
	3. TRANSPORTE
	

	
	
	4. MATERIALES
	

	
	
	5. MAQUINARIA Y EQUIPO
	

	
	
	6. OTROS GASTOS GENERALES
	

	
	
	TOTAL 
	

	
	2.2
	I. MANO DE OBRA CALIF
	

	
	
	2. MANO DE OBRA NO CALIF
	

	
	
	3. TRANSPORTE
	

	
	
	4. MATERIALES
	

	
	
	5. MAQUINARIA Y EQUIPO
	

	
	
	6. OTROS GASTOS GENERALES
	

	
	
	TOTAL 
	

	
	 
	TOTAL PRODUCTO
	

	TOTAL PROYECTO
	




12. [bookmark: _Toc445469598]FUENTES DE FINANCIACIÓN
Especifique las fuentes de financiación del proyecto y el valor del aporte de cada una de ellas, indicando el nombre de la entidad, el tipo de recurso (publico-PGN o privado), naturaleza del aporte (monetario o en especie) y el valor en pesos del aporte financiero que la entidad correspondiente realizará al proyecto.
	Nombre de la entidad
	Tipo de recurso
	Naturaleza del aporte
	Valor

	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.



13. [bookmark: _Toc445469600]CRONOGRAMA
Introduzca las actividades del proyecto de la manera más detallada posible. Para especificar el mes en el que se realizará la actividad ubíquese en la casilla correspondiente y de clic para sombrear la celda. 
	N°
	Actividad
	Mes

	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	1
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	2
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	3
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	4
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	5
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	6
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	7
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	8
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	9
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	10
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	11
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	12
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	13
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	14
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	15
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	16
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	17
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	18
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	19
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												
	20
	Haga clic aquí para ingresar una actividad.												



14. [bookmark: _Toc445307668][bookmark: _Toc445372610][bookmark: _Toc445469601]PARTICIPANTES (ACTORES)
[bookmark: _Toc445307669][bookmark: _Toc445372611][bookmark: _Toc445469602]
Identificación de participantes
Identifique los actores (representantes de instituciones, comunidades, empresas, gremios, sectores, etc.) especificando su nivel (nacional, regional, departamental o municipal), su rol en el proyecto, su posición frente al desarrollo del mismo (a favor, en contra, indiferente) y la razón de su posición.
	N°
	Nombre
	Nivel
	Rol
	Posición
	Razón 

	1
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	2
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	3
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	4
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	5
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	6
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	7
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	8
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	9
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.
	10
	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.

[bookmark: _Toc445307670][bookmark: _Toc445372612][bookmark: _Toc445469603]
Análisis de participantes (interacción entre actores)
Describa las relaciones que pueden presentarse entre los actores identificados en la tabla anterior, enfatizando en los posibles conflictos o sinergias que pueden afectar o beneficiar el desarrollo del proyecto (máximo 500 palabras). 
Haga clic aquí para escribir texto.


15. [bookmark: _Toc445307671][bookmark: _Toc445372613][bookmark: _Toc445469604]CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

[bookmark: _Toc445307672][bookmark: _Toc445372614][bookmark: _Toc445469605]Población afectada por el problema
Especifique el tamaño y la localización de la población afectada por el problema que aborda el proyecto en la siguiente tabla. Puede ser más de un departamento, municipio, centro poblado o resguardo. 
	
	Nombre
	Número de personas

	Región
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Departamento
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Municipio
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Centro poblado
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Resguardo
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
	Específico
	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.


[bookmark: _Toc445307673][bookmark: _Toc445372615][bookmark: _Toc445469606]Características de la población objetivo
A continuación, describa las características socioculturales, económicas y demográficas de la población objetivo, diligenciando las tablas con la información solicitada. Si es información relevante para su proyecto indique si la población pertenece a comunidades vulnerables o grupos étnicos. 
Haga clic aquí para escribir texto.
	Género
	Rangos de edad (años)

	
	<18
	18- 30
	>30
	Total

	Hombre
	[bookmark: Texto332]     
	[bookmark: Texto333]     
	[bookmark: Texto334]     
	[bookmark: Texto335]     

	Mujer
	[bookmark: Texto336]     
	[bookmark: Texto337]     
	[bookmark: Texto338]     
	[bookmark: Texto339]     




16. [bookmark: _Toc445307677][bookmark: _Toc445372619][bookmark: _Toc445469610]ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Elabore la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Es necesario incluir las concertaciones o socializaciones del proyecto con la comunidad beneficiaria, ¿Qué se hizo para involucrar a los beneficiarios del proyecto? Además, Incluir en esta parte cuales son los compromisos de cada una de las partes involucradas para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.

17. [bookmark: _Toc445307682][bookmark: _Toc445372624][bookmark: _Toc445469615]BENEFICIOS DEL PROYECTO
Describa y cuantifique en recursos los beneficios derivados del proyecto (económicos, sociales, ambientales u otros). Los beneficios no deben superar tres veces el costo del proyecto, para que este sea considerado rentable.

18. SUPUESTOS

Describa aquí los supuestos asociados al proyecto. Los supuestos se entienden que son los factores externos que pueden afectar positiva o negativamente la ejecución del proyecto.


19. [bookmark: _GoBack]ANEXOS

Anexar soportes técnicos tales como: planos, fichas técnicas, cotizaciones, análisis de precios unitarios (APU), memoria fotográfica. Etc. 

image1.jpeg
N




